P R O P O S T A J A Templates Personalizados por Organização Relatório de implementação — Etapas 1 a 3 da proposta aprovada: modelo de dados, resolver com fallback e administração Sistema: PropostaJá — SaaS multi-tenant de propostas comerciais Base de código: branch feature/multi-user-hierarchy · 5cd87fc → 27fb0f8 (6 commits) Validação: tsc 0 erros · eslint 0 · vitest 39/39 · build de produção OK Data: 07 de Outubro de 2026 Documento técnico interno Outubro de 2026

Índice

1. Resumo Executivo	1

2. Estado Inicial e Âmbito Aprovado	2

3. O Que Foi Implementado	3

3.1 Etapa 1 — Modelo de dados (commit c357791)	3

3.2 Etapa 2 — Resolver puro + service (commit 1e9f4a7)	7

3.3 Wiring — os três pontos de exportação (commits c392bc3, 7f79ca0, 22287b4)	10

3.4 Etapa 3 — Aba de administração (commit 27fb0f8)	11

4. Ficheiros Criados e Alterados	11

5. Segurança Multi-Tenant	12

6. Garantia de Não-Regressão	13

7. Validação Executada	14

7.1 Os 11 testes unitários do resolver	14

8. Testes — O Que Falta Executar em Staging	15

8.1 Isolamento multi-tenant (SQL, após aplicar a migration)	15

8.2 Validação manual em browser (staging, 2 tenants)	16

9. Riscos Residuais e Rollback	16

9.1 Rollback por componente	17

10. Próximos Passos Recomendados	17

Nota: este índice é gerado por códigos de campo. Após editar o documento, clique com o botão direito no índice e escolha 'Actualizar campo' para actualizar os números de página.

# 1. Resumo Executivo

Este relatório documenta a implementação das Etapas 1 a 3 da proposta de arquitectura "Templates Personalizados por Organização", aprovada explicitamente pelo dono do produto após a auditoria técnica. O trabalho decorreu no ramo feature/multi-user-hierarchy, do commit 5cd87fc (estado de aprovação, árvore limpa) até ao commit 27fb0f8, num total de seis commits semanticamente independentes e individualmente reversíveis. Todas as validações automáticas passaram em cada commit: compilação TypeScript sem erros, linter sem avisos nos ficheiros tocados, suite de testes completa (39 testes aprovados, 1 skip pré-existente) e build de produção concluído.

O que passou a existir: a tabela organization_templates (com RLS endurecida e índice único parcial que impõe no máximo um default por organização), um resolver com cadeia de fallback idêntica ao comportamento anterior, o wiring nos três fluxos de exportação de PDF (cotação, proposta IA e proposta avançada) e uma aba de administração no painel de tenants que operacionaliza a gestão sem SQL. Com isto, uma organização com um template default activo passa a ver todas as suas exportações a sair nesse modelo — e uma organização sem linhas vê exactamente o mesmo comportamento de sempre, sem qualquer regressão.

O que continua a não existir, por decisão deliberada: Template Builder, versionamento, consumo do config JSONB (Nível 2), via HTML e template exclusivo de código (Nível 3). O motor PDF, os quatro modelos vectoriais, as propostas, os fluxos de IA, o email e o storage não foram tocados — exactamente como a proposta mandava.

Estado operacional: o código está completo e validado em local, mas a migration ainda não foi aplicada a nenhum projecto Supabase real. Até isso acontecer em staging e produção, todas as organizações continuam no comportamento pré-deploy (a tabela não existe → o resolver devolve sempre o fallback). O passo seguinte é do dono do produto, não do código.

# 2. Estado Inicial e Âmbito Aprovado

O ponto de partida foi o commit 5cd87fc — o estado em que a auditoria foi entregue e aprovada: árvore limpa, sincronizada com o remoto, sem alterações de código desde o fecho da auditoria. A proposta aprovada definiu um plano de seis etapas reversíveis, das quais as três primeiras eram a fundação a implementar agora: o modelo de dados, o resolver com fallback e a aba de administração. A Etapa 0 (a própria auditoria) estava cumprida; as Etapas 4 a 6 (piloto Nível 3, config Nível 2, builder/versões) ficam para pedidos explícitos futuros.

A disciplina de execução seguiu três regras fixadas na proposta: um commit por unidade reversível (a própria migração, o resolver, cada ponto de wiring, a aba admin), validação completa antes de cada commit, e zero alterações fora do âmbito aprovado. Em concreto, o plano de wiring pedia um commit por ponto de exportação — e foi isso que foi feito, para que qualquer fluxo possa ser revertido isoladamente sem tocar nos outros.

Tabela 1 — Âmbito: aprovado agora vs. fora desta fase

| Item | Decisão da proposta | Cumprido? |
| --- | --- | --- |
| Migration organization_templates (+RLS+índices) | implementar (Etapa 1) | sim — commit c357791 |
| Resolver com fallback + testes unitários | implementar (Etapa 2) | sim — commit 1e9f4a7 |
| Wiring nos 3 pontos de exportação | implementar (Etapa 2), 1 commit por ponto | sim — c392bc3 / 7f79ca0 / 22287b4 |
| Aba Templates no TenantDetailPage | implementar (Etapa 3) | sim — commit 27fb0f8 |
| Coluna de modelo em proposals (snapshot) | deixar como recomendado futuro | não tocado, como planeado |
| config JSONB consumido pelos modelos (Nível 2) | reservar coluna, sem consumidor | coluna criada; zero consumo |
| template_versions / versionamento | fora desta fase | não criado, como planeado |
| Via HTML (pdf_templates dormente) | não activar | não tocado, como planeado |
| Template Builder / drag-and-drop | fora desta fase | não criado, como planeado |
| Etapa 4 — piloto Nível 3 (modelo exclusivo de código) | após aprovação do cliente | pendente por definição |

Vale reiterar a condição prévia registada na auditoria: o estado real do projecto Supabase quanto às migrações dormentes (pdf_templates, blueprint engine) permanece NÃO CONFIRMADO, porque não há acesso ao SQL Editor do projecto real a partir do ambiente de desenvolvimento. A tabela nova é independente dessas migrações — a sua aplicação não depende de nenhuma delas — mas a verificação de inventário continua recomendada antes do deploy, por higiene.

# 3. O Que Foi Implementado

## 3.1 Etapa 1 — Modelo de dados (commit c357791)

A migration supabase/migrations/20261007000000_organization_templates.sql cria a tabela com exactamente os campos da proposta: id, organization_id (NOT NULL, FK com CASCADE), template_key (TEXT, sem CHECK — a validação real é o lookup no registry em código, e uma chave órfã degrada para fallback em vez de erro), nome (rótulo comercial), is_active, is_default, config (JSONB reservado ao Nível 2) e timestamps. É um CREATE puro: nenhuma tabela existente é alterada, o que faz do rollback um DROP TABLE trivial.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.organization_templates (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id UUID NOT NULL REFERENCES public.organizations(id)

ON DELETE CASCADE,

template_key    TEXT NOT NULL,          -- chave do registry em codigo

nome            TEXT NOT NULL,          -- rotulo comercial

is_active       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,

is_default      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

config          JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',  -- reservado (Nivel 2)

created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- no maximo 1 default por org (indice unico parcial):

CREATE UNIQUE INDEX organization_templates_one_default

ON public.organization_templates (organization_id) WHERE is_default;

-- lookup do resolver (default activo):

CREATE INDEX organization_templates_org_active

ON public.organization_templates (organization_id) WHERE is_active;

A RLS segue o padrão endurecido das tabelas de negócio — e é deliberadamente mais restritiva que a da pdf_templates dormente, cuja policy de UPDATE exigia apenas membership. Aqui, a leitura é para membros (ou platform admin) e a escrita exige owner/admin da própria organização (ou platform admin). A policy de UPDATE impede ainda re-apontar uma linha para outra organização, porque o WITH CHECK revalida o organization_id da linha nova. O trigger set_updated_at do schema foi anexado à tabela pelo mesmo padrão usado em todo o projecto.

SELECT  org_templates_select_member:  user_belongs_to_org(organization_id)

OR has_role(auth.uid(),'admin')            -- platform admin

INSERT  org_templates_insert_admin:   user_belongs_to_org(organization_id)

AND has_org_role_min_in_org(organization_id,'admin')

OR has_role(auth.uid(),'admin')            -- com WITH CHECK

UPDATE  org_templates_update_admin:   igual ao INSERT (USING + WITH CHECK)

DELETE  org_templates_delete_admin:   igual ao UPDATE

-- membros (viewer/member) so leem; donos/admins gerem; platform admin tudo.

O espelho TypeScript foi adicionado manualmente a src/integrations/supabase/types.ts (Insert/Update/Row + relação para organizations), na posição alfabética que o gerador oficial usaria — o mesmo procedimento já praticado no projecto quando o gen types não corre.

## 3.2 Etapa 2 — Resolver puro + service (commit 1e9f4a7)

O coração da funcionalidade é o src/lib/pdf/resolver.ts, deliberadamente puro: não importa o cliente Supabase, recebe a consulta por injecção e por isso é testável sem rede. O contrato é o da proposta: sem orgId devolve o fallback sem qualquer query; com orgId, consulta a linha default activa (uma query leve, filtrada por RLS — organização alheia devolve zero linhas, logo fallback); a chave devolvida é validada contra o registry TEMPLATES_PDF em código, e uma chave órfã degrada para o fallback; qualquer erro devolve o fallback. A função nunca lança excepções.

[Organizacao activa (useOrganization)]

|

v

RESOLVER DE TEMPLATE (novo, cliente)

SELECT template_key FROM organization_templates

WHERE organization_id = org AND is_default AND is_active

(RLS: user_belongs_to_org filtra linhas alheias)

|

existe linha valida?      |     chave registada no codigo?

SIM --------------+----------- NAO -> fallback

|                                        ^

v                                        |

template_key da ORG            (org sem templates, linha inactiva,

|                     erro de rede, chave orfa)

|                                        |

+----------> templateId efectivo <-------+

(fallback do caller: valor

que a pagina usava ANTES)

|

v

gerarPropostaPdf(dados, templateId)  [MOTOR INTACTO]

O src/services/organizationTemplateService.ts fornece a implementação Supabase da consulta (com degradação silenciosa a null em qualquer erro de leitura) e o CRUD para o painel admin: listar, criar (com limpeza do default anterior quando a nova linha nasce default), definirComoDefault (limpa o default anterior e promove — se a promoção falhar, a org fica temporariamente sem default, o que degrada para fallback em vez de quebrar), definirActivo e remover. As funções de escrita lançam erro visível — o administrador precisa de o ver; as de leitura, não.

Onze testes unitários (src/lib/__tests__/resolverTemplatesOrg.test.ts) cobrem sem rede os sete casos exigidos pela Secção 11.1 da proposta mais quatro casos defensivos — detalhados na Secção 7 deste relatório.

## 3.3 Wiring — os três pontos de exportação (commits c392bc3, 7f79ca0, 22287b4)

ResumoProposta (cotação/Doc B). O selector de modelo mantém o arranque em 'cotacao' e ganha um efeito que o resolve quando a organização activa é conhecida: se houver default activo, o selector arranca aí. Uma ref (templateManualRef) marca qualquer escolha manual do utilizador, que passa a ganhar sempre — a precedência documentada é proposta (selector) > organização (default) > base ('cotacao'). O envio por email herda automaticamente o mesmo templateId, porque já recebia o valor do estado do selector.

GerarPropostaIA (Doc A narrativo). O selector arrancava na preferência do localStorage (obterTemplateDefault); agora resolve primeiro o default da org e cai no localStorage apenas quando a org não define nada. A troca manual continua a gravar a preferência do utilizador — o comportamento de gravação imediata não mudou.

RevisaoProposta (proposta avançada). Os dois pontos (pré-visualização e exportação) passaram a resolver o template à exportação, sempre com fallback à preferência do utilizador. A leitura é feita a cada exportação, sem cache própria — pelo que a troca de organização activa se reflecte de imediato, já que o useOrganization limpa o queryClient na troca.

## 3.4 Etapa 3 — Aba de administração (commit 27fb0f8)

O componente src/pages/admin/TenantTemplatesTab.tsx adiciona a quarta aba (Templates) ao TenantDetailPage do painel de administração. A primeira versão é deliberadamente mínima, como a proposta exigia: lista as linhas da organização, permite adicionar um modelo base do registry com nome próprio opcional, definir default, activar/desactivar e remover. Uma chave órfã (modelo removido num deploy futuro) é sinalizada na tabela com a nota de que degrada para fallback. Não há builder, não há edição de config — a coluna fica reservada ao Nível 2. Todas as operações passam pela RLS: um platform admin ger qualquer tenant; o id do tenant é apenas um hint de UX.

# 4. Ficheiros Criados e Alterados

A alteração total resume-se a cinco ficheiros novos e seis modificados — uma superfície pequena, coerente com a estimativa da auditoria ("uma migration pequena, um resolver com fallback, três linhas de wiring e uma aba admin"). Nenhum ficheiro do motor de PDF foi alterado; o resolver injecta-se apenas no argumento templateId que os fluxos já passavam ao motor.

Tabela 2 — Ficheiros criados

| Ficheiro | Papel |
| --- | --- |
| supabase/migrations/20261007000000_organization_templates.sql | tabela + índices + RLS endurecida (Etapa 1) |
| src/lib/pdf/resolver.ts | resolver puro com consulta injectada; nunca lança (Etapa 2) |
| src/services/organizationTemplateService.ts | consulta RLS + CRUD admin (Etapa 2/3) |
| src/lib/__tests__/resolverTemplatesOrg.test.ts | 11 testes unitários sem rede (Etapa 2) |
| src/pages/admin/TenantTemplatesTab.tsx | aba Templates do TenantDetailPage (Etapa 3) |

Tabela 3 — Ficheiros alterados

| Ficheiro | Natureza da alteração |
| --- | --- |
| src/integrations/supabase/types.ts | espelho manual da tabela nova (Insert/Update/Row) |
| src/lib/pdf/index.ts | barrel exporta o resolver e o tipo da consulta |
| src/pages/ResumoProposta.tsx | arranque do selector no default da org + guarda manual |
| src/pages/GerarPropostaIA.tsx | arranque do selector no default da org + guarda manual |
| src/pages/advanced/RevisaoProposta.tsx | 2 pontos de exportação resolvem à exportação |
| src/pages/TenantDetailPage.tsx | 4.ª aba (Templates) a invocar o componente novo |

Tabela 4 — Áreas deliberadamente NÃO tocadas

| Área | Estado |
| --- | --- |
| motor.ts + 4 template*.ts | zero mudanças — o motor recebe o templateId como antes |
| propostas (schema e serviços) | sem coluna de modelo; snapshot fica como recomendado futuro |
| Fluxos de IA / edge functions | intocados; nenhuma edge nova |
| propostaEmailService | intocado — herda o templateId já resolvido pelo caller |
| Storage e buckets | nenhuma mudança (sem imagens para templates nesta fase) |
| pdf_templates dormente + plan_limits | não activados, como decidido na auditoria |
| TemplateManager (/admin/templates) | galeria de preferência do utilizador mantém-se intacta |
| Policies RLS existentes | nenhuma policy existente foi alterada |

A leitura importante destas tabelas é a fronteira: tudo o que é novo vive em ficheiros novos; as alterações a ficheiros existentes são de wiring pontual (efeito inicial de um estado ou substituição de um argumento), e cada uma foi commitada isoladamente para poder ser revertida sem arrastar as restantes. A área de maior risco relativo — o painel de administração em produção — ficou reduzida a uma aba nova que só lê e escreve na tabela nova.

# 5. Segurança Multi-Tenant

O princípio central manteve-se intocado: o organization_id do frontend é, no máximo, uma dica de UX. A autoridade vem sempre da autenticação. Nas queries do browser (PostgREST), a policy SELECT avalia a pertença do utilizador autenticado à organização da própria linha — um pedido que tente ler templates de outra organização devolve zero linhas, sem erro revelador; no resolver, zero linhas significa fallback do próprio utilizador. Nas operações de escrita do painel admin, o WITH CHECK revalida a pertença e o papel (owner/admin) sobre a linha resultante, e o platform admin atravessa via has_role('admin') — o bypass deliberado e auditável usado em todo o painel.

Tabela 5 — Superfícies de segurança e comportamento implementado

| Superfície | Comportamento |
| --- | --- |
| Queries do frontend | RLS por linha; org alheia = 0 linhas = fallback |
| Resolver client-side | orgId adulterado nos devtools → a mesma query passa pela RLS → sem efeito |
| Painel admin | operações escritas passam por has_org_role_min_in_org('admin') ou has_role('admin') |
| Geração de PDF | só vê linhas da própria org; modelos de código são globais (sem dados sensíveis) |
| Integridade do default | índice único parcial impõe no máximo 1 default por org a nível da base de dados |
| Re-apontar linha para outra org | bloqueado pelo WITH CHECK do UPDATE (revalida organization_id) |
| Caches | sem cache própria no resolver; queryClient.clear() já existe na troca de org |

Duas notas herdam da auditoria e continuam válidas. Primeira: os modelos de código são partilhados por todos os tenants — o exclusivismo vive na linha da tabela, não no binário —, pelo que um futuro template exclusivo de Nível 3 não pode conter dados sensíveis do cliente no código; o branding continua a vir da organização em runtime. Segunda: o seed de templates de sistema fica fora desta tabela; os modelos globais vivem no registry de código, e duplicar o conceito recriaria a confusão que a tabela pdf_templates introduziu.

Um detalhe de robustez adicionado na implementação: a operação "definir default" limpa o default anterior antes de promover o novo, e não o contrário. Se o passo de promoção falhar (rede, permissão), a organização fica temporariamente sem default — o que o resolver traduz em fallback — em vez de arriscar dois defaults, caso que o índice único parcial rejeitaria de qualquer forma a nível da base de dados. A degradação é sempre para o comportamento conhecido, nunca para o erro.

# 6. Garantia de Não-Regressão

A não-regressão não é uma esperança: é uma propriedade estrutural do desenho. Antes desta implementação, cada fluxo de exportação decidia o templateId a partir de um valor fixo ('cotacao' no Resumo) ou da preferência do localStorage (obterTemplateDefault). Depois, cada fluxo chama o resolver passando como fallback exactamente esse mesmo valor — o que significa que, quando a organização não tem linha default activa (o caso de todas as organizações até alguém criar uma), o resultado devolvido é literalmente o que o sistema produzia antes. A suite de testes existente passou sem qualquer alteração aos 24 testes de geração de PDF, o que confirma que o motor está intacto.

Tabela 6 — ANTES vs. DEPOIS (verificação da Secção 10.1 da proposta)

| Cenário | ANTES | DEPOIS |
| --- | --- | --- |
| Org sem templates | preferência do user / valor fixo da página | MESMO resultado — resolver devolve o fallback idêntico |
| Resumo da proposta abre | selector em 'cotacao' | continua em 'cotacao' (sem linha na org) |
| Org COM default activo | — | NOVO: exportações arrancam no modelo da org (selector permite trocar) |
| Org COM default desactivado | — | fallback, como se a linha não existisse |
| Chave órfã (modelo removido) | — | fallback; nunca erro (validação contra o registry) |
| Proposta antiga reexportada | regenera com a preferência corrente | regenera EXACTAMENTE como hoje (sem snapshots em BD) |
| Troca manual no selector | ganha sempre | continua a ganhar (templateManualRef) |
| Email com PDF anexado | usava o templateId do selector | idem — herda o valor resolvido no arranque |

A precedência final, agora materializada no código e documentada nos comentários das páginas, é: proposta (selector do utilizador) > organização (default activo) > preferência individual (localStorage) > hardcoded. Para o suporte ao cliente, esta é a única página de documentação necessária: o selector por proposta continua a ganhar, sempre — a organização define o arranque, não um tecto.

O desligamento de emergência também foi verificado como trivial: uma organização volta ao comportamento anterior removendo ou desactivando as suas linhas (uma operação na aba admin, sem deploy); no limite, cada commit é revertível isoladamente, e a migration é um CREATE puro cujo rollback é um DROP TABLE com CASCADE.

# 7. Validação Executada

Cada commit foi validado antes de ser gravado, seguindo a disciplina do projecto: compilação TypeScript estrita (tsc --noEmit), linter sobre os ficheiros tocados, suite completa de testes e, no fecho, build de produção. Nenhum erro subsistiu em nenhum passo; o único aviso do build (chunk acima de 500 kB) é pré-existente e alheio a esta alteração. Durante o wiring do ResumoProposta, o linter apanhou uma chaveta extra introduzida numa edição — corrigida antes do commit, o que ilustra o porquê de validar a cada passo.

Tabela 7 — Validação por commit

| Commit | Âmbito | tsc | eslint | vitest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c357791 | migration + types mirror | 0 erros | n/a (SQL+types) | 39/39 |
| 1e9f4a7 | resolver + service + 11 testes | 0 erros | 0 | 39/39 |
| c392bc3 | wiring ResumoProposta | 0 erros | 0 | 39/39 |
| 7f79ca0 | wiring GerarPropostaIA | 0 erros | 0 | 39/39 |
| 22287b4 | wiring RevisaoProposta | 0 erros | 0 | 39/39 |
| 27fb0f8 | aba admin | 0 erros | 0 | 39/39 |

Vitest: 3 ficheiros, 39 testes aprovados e 1 skip pré-existente (marcação anterior ao projecto desta funcionalidade). Build de produção (vite build): concluído em ~11s, sem erros.

## 7.1 Os 11 testes unitários do resolver

Tabela 8 — Casos de teste do resolver (sem rede, consulta injectada)

| Caso | Esperado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. org com default activo válido | devolve a chave da org (1 query) | pass |
| 2. default inactivo | fallback (a query filtra is_active) | pass |
| 3. org sem linhas | fallback — comportamento actual | pass |
| 4. chave órfã | fallback do registry, nunca erro | pass |
| 5. erro de rede/Supabase | fallback; a função nunca lança | pass |
| 6. sem orgId | fallback directo, ZERO queries | pass |
| 7. precedência org vs. user | default da org ganha ao localStorage | pass |
| 8. sem consultador injectado (defensivo) | fallback | pass |
| 9. orgId string vazia (defensivo) | fallback sem query | pass |
| 10. chaveTemplateRegistada — 4 chaves | todas válidas | pass |
| 11. chaveTemplateRegistada — órfãs/null | rejeitadas | pass |

Os casos 1 a 7 são exactamente os exigidos pela Secção 11.1 da proposta; os restantes são guardas defensivas do contrato (a função deve ser segura mesmo quando invocada de forma degenerada). Todos correm em milissegundos, sem qualquer dependência de rede — o que os torna adequados a correr em cada commit futuro como barreira de regressão permanente.

O que estes testes não cobrem — e não podem cobrir — é a camada de base de dados: as policies RLS em acção, o índice único parcial e o comportamento multi-tenant real. Essa validação exige o projecto Supabase de staging e está detalhada na secção seguinte como lista pronta a executar.

# 8. Testes — O Que Falta Executar em Staging

A aplicação da migration e a validação em base de dados real são o único trabalho que falta. A lista seguinte replica a Secção 11.2 da proposta (isolamento multi-tenant) e a Secção 11.4 (validação manual em browser), pronta a executar por essa ordem: primeiro SQL sobre o staging, depois browser com duas organizações de teste. Cada cenário tem resultado esperado explícito, para que a execução não dependa de interpretação.

## 8.1 Isolamento multi-tenant (SQL, após aplicar a migration)

Tabela 9 — Cenários SQL e resultado esperado

| Cenário | Esperado |
| --- | --- |
| Membro da org A lê organization_templates | só vê linhas da org A (0 linhas de outras orgs) |
| Membro viewer/member da org A faz INSERT/UPDATE | RLS deny (exige owner/admin) |
| Owner da org A define default / desactiva | permitido; efeito imediato nas exportações |
| Platform admin (has_role 'admin') lê e gere | tudo visível e gerível |
| Segundo default na mesma org | rejeitado pelo índice único parcial |
| UPDATE a re-apontar organization_id para outra org | rejeitado pelo WITH CHECK |

## 8.2 Validação manual em browser (staging, 2 tenants)

Tabela 10 — Cenários de browser e resultado esperado

| Cenário | Esperado |
| --- | --- |
| Org A com default 'editorial': exportar cotação, Doc A e proposta avançada | todas saem em Editorial (incluindo email anexado) |
| Org B sem linhas: exportações antes/depois do deploy | idênticas ao comportamento pré-deploy |
| Trocar manualmente o modelo no selector e exportar | a escolha do utilizador ganha à da org |
| Desactivar o default da org A no painel admin | exportações voltam ao fallback SEM novo deploy |
| Utilizador multi-org troca de organização activa | modelo resolvido muda de imediato |
| Painel admin: adicionar, definir default, desactivar, remover | todas as operações reflectem-se na tabela |

Recomenda-se capturar as exportações da org B antes do deploy para comparação visual directa depois — a paridade deve ser total, porque a chave resolvida é a mesma que hoje. Se algum cenário falhar, o diagnóstico é curto por construção: ou a linha não existe/está inactiva (fallback esperado), ou o resolver devolveu o fallback (ver consola do browser), ou a RLS filtrou a linha (ver policies). Não há mais camadas entre a decisão e o PDF.

# 9. Riscos Residuais e Rollback

Dos seis riscos registados na auditoria, quatro foram neutralizados pela implementação tal como planeado: a regressão nos fluxos (fallback encadeado + testes + commits isolados), a chave órfã (validação contra o registry com teste dedicado), a RLS mal copiada (foram copiadas as policies das tabelas de negócio endurecidas, não as da pdf_templates) e o scope creep (nada fora do âmbito foi implementado). Os dois que permanecem são operacionais, não técnicos.

Tabela 11 — Riscos residuais

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Migration aplicada incorrectamente em produção (ordem/estado do projecto real) | baixa | médio | migration idempotente (IF NOT EXISTS / DROP POLICY IF EXISTS); validar primeiro em staging; verificar inventário de migrações dormentes no SQL Editor |
| Confusão de precedência no suporte (user espera a SUA preferência, recebe a da org) | média | baixo | precedência documentada (Secção 6); o selector por proposta continua a ganhar — basta trocar no ecrã |
| Adopção precoce da via HTML / Nível 2 por pressão comercial | média | médio | cada etapa só entra com pedido explícito; config não exposto em UI; dependências HTML não instaladas |
| Crescimento de templates Nível 3 sem procedimento | baixa | médio | piloto único antes de qualquer volume (Etapa 4 da proposta, ainda não iniciada) |

## 9.1 Rollback por componente

Tabela 12 — Desactivação de emergência

| Componente | Como se desliga | Efeito |
| --- | --- | --- |
| Uma organização específica | desactivar/remover as suas linhas na aba admin | a org volta ao fallback SEM deploy |
| Resolver num fluxo | git revert do commit desse fluxo | os outros fluxos mantêm-se |
| Resolver por inteiro | revert dos 3 commits de wiring + 1e9f4a7 | comportamento integralmente pré-deploy |
| Tabela | DROP TABLE organization_templates CASCADE | higiene total; nenhuma outra tabela referenciia |
| Aba admin | revert de 27fb0f8 | painel volta às 3 abas anteriores |

O rollback mais provável na prática é o primeiro e nem sequer exige engenharia: desactivar a linha na aba admin devolve a organização ao comportamento anterior em segundos, sem deploy. Os restantes existem como rede de segurança de granularidade crescente, do commit único à tabela inteira. Nenhum deles tem dependência em cadeia — cada camada foi desenhada para poder sair sozinha.

# 10. Próximos Passos Recomendados

Se este fosse o meu projecto, faria por esta ordem: primeiro, aplicar a migration em staging e executar as duas listas de validação da Secção 8 (SQL e browser) — meia hora de trabalho que elimina a única incerteza restante (o estado do projecto Supabase real). Segundo, fazer o deploy para produção com a confiança de que organizações sem linhas nada notarão. Terceiro, escolher um cliente simpático e vender o primeiro template exclusivo como piloto pago (a Etapa 4 da proposta): um ficheiro de código novo registado no mesmo padrão dos quatro existentes, uma linha na tabela, e o procedimento operacional documentado com base na experiência real.

O que eu não faria já: activar o config JSONB, criar versionamento, ou abrir a via HTML. Cada uma dessas portas continua aberta e mais barata de atravessar agora que a fundação existe — mas nenhuma responde a um pedido actual, e todas adicionam superfície antes de existir procura que a justifique. A regra que guiou a auditoria mantém-se válida para a evolução: a configuração entra pelos DADOS quando os dados chegam, e o exclusivo entra pelo CÓDIGO quando há cliente a pagá-lo.

Com as Etapas 1 a 3 concluídas e validadas, a resposta à pergunta original mantém-se e fica materializada no código: o PropostaJá está pronto para começar a vender templates personalizados por organização. A operacionalização — criar a linha de um cliente no painel admin e ver as suas exportações mudarem de modelo — é agora um procedimento de segundos, sem SQL e sem deploy.